3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ  01  บัญชีโครงการพัฒนา

ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ  03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.03 ม. | 900,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางสายเคี่ยมงาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.03 ม. |  |  | 2,800,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนนสาย เคี่ยมงาม-วังกรัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. | 300,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนนสาย เคี่ยมงาม-ทุ่งเตาส่วนแยก หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. |  |  | 300,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยในนา หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 2,500 ม. หนา 0.03 ม. |  |  | 4,500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไว หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | 700,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 7 | โครงการบุกเบิกถนนซอยในนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม. |  |  | 300,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการบุกเบิกถนน ซอย คลองหรง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. |  |  | 250,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวังกรัง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 750 ม.หนา 0.03 | 1,000,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนน ซอยนาวิน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 400,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 11 | โครงการบุกเบิกถนน ซอย พัฒนประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. |  |  | 250,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการบุกเบิกถนน สายหัวสะพานคลองยา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. |  |  | 1,000,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนน ซอยอำนวย หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 1,800 ม.หนา 0.03 |  |  | 2,700,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายรัฐประชา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4.50 ม.ยาว 2,000 ม.หนา 0.03 |  | 3,500,000 งบ อบต. |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยอพัฒนา หมู่ที่3 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | 900,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านกอเขื่อน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. |  |  | 250,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายขวัญประชา(ข้างวัด)หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 90 ม.หนา 0.03 | 200,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนน สายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 240,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวังเจ้า – หนองจิก หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 600 ม.หนา 0.03 | 900,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 21 | โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองหนุ่ย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม.ยาว 300 ม. |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสองกำนัน หมู่ที่4 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. |  |  | 700,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 23 | โครงการบุกเบิกถนน สายศาลา 200ปี หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. |  |  | 80,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายในนา – กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 1,800 ม.หนา 0.03 |  |  | 2,700,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 500 .หนา 0.03 | 950,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 26 | โครงการบุกเบิกถนน สายในนา-กลางทุ่ง สวนแยก หมู่ที่5 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 700 ม. |  |  | 180,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนน สายเรืองศรีทอง-แยกทับจีน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.03 |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. | 1,400,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 29 | โครงการบุกเบิกถนน สายเศรษฐกิจ หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. |  |  | 250,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 30 | โครงการบุกเบิกถนน สายม่วงใหญ่ หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 400 ม. |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนน สายประชาอาสา หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 400,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 32 | โครงการบุกเบิกถนน สายสี่แยกทับจีน เชื่อมต่อสายรัตนโกสัย หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 33 | โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบทางไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 34 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทรายทอง-คลองยา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม.ยาว 190 ม. หนา 0.05 ม. | 500,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงอิฐ หมู่ที่7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. | 150,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. |  |  | 1,500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายประชาภิบาล หมู่ที่7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.03 | 950,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 38 | โครงการปรับปรุงถนน สายซอยเขตาภิรมย์ หมู่ที่7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยสุทธินันท์ หมู่ที่7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.03 | 750,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 40 | โครงการบุกเบิกถนนเลียบคลองลำพูน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงตีเหล็ก หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.03 | 900,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. |  |  | 900,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟสายบ้านนายสวาท หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 1,400 ม.หนา 0.03 |  |  | 2,000,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 44 | โครงการบุกเบิกถนน สายทรายทองสามัคคี หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 1,200 ม. | 500,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 45 | โครงการปรับปรุงถนน สายจิตรประชาราษฎร์ หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,300 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 650,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 46 | โครงการปรับปรุงถนน สายเลียบทางรถไฟ บ้านหลวงลายหมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 560,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 47 | โครงการบุกเบิกถนน สายประชาสามัคคี หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.ยาว 1,700 ม. |  | 340,000 งบ อบต. |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 48 | โครงการบุกเบิกถนน สายจิตรประชาราษฎร์เชื่อมต่อสายประชาร่วมใจ หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 650 ม. |  |  | 170,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 49 | โครงการบุกเบิกถนน สายท้ายนา-ร่วมใจ หมู่ที่8 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 400 ม. |  | 100,000 งบ อบต. |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตนโกสัย หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม.หนา 0.03 |  |  | 1,800,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังขุนหาญ หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม.หนา 0.03 |  |  | 6,700,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายญาติมิตร หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.03 | 1,100,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยน้ำแดง หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.03 |  | 2,200,000 งบ อบต. |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 54 | โครงการบุกเบิกถนน สายศรีเมือง หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม.ยาว 600 ม. |  |  | 150,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 55 | โครงการปรับปรุงถนน สายคอกวัว หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ลงหินคลุก กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. |  |  | 600,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 5 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.03 |  |  | 1,500,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 57 | โครงการบุกเบิกถนน สายประสานมิตร หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4.50 ม.ยาว 1,200 ม. |  |  | 270,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก | กองช่าง |
| 58 | โครงการจัดซื้อวัสดุ สำหรับซ่อมแซม ปรับปรุงถนน | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | เพื่อจัดซื้อวัสดุ ที่จำเป็น เช่นแอสฟัลส์ติกคอนกรีตชนิดถุง ยางมะตอย หินคลุก ลูกรัง ฯลฯ | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางราษฎร์พัฒนา หมู่ที่9 | เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | ก่อสร้างลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.03 | 1,100,000 งบ อบต. |  |  | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ราษฎรมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย | กองช่าง |
| 60 | โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน และซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-9 | เพือให้รู้ชื่อถนนและซอยต่างๆ | ติดตั้งป้ายชื่อถนนและ๙อยต่างๆ |  |  | 1,000,000 งบ อบต. | คนรู้จักถนนและซอยต่างๆมากขึ้น | ราษฎรรู้จักเส้นทางในการสัญจร | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 61 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายกลางบ้านหมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,600 ม. |  | 300,000 งบ อบต. |  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 62 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายหญ้าปล้อง-ดอนงาม หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 3,000 ม. |  |  | 600,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 63 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายซอยในนา หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 2,000 ม. |  |  | 400,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 64 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายกลางบ้าน-ทุ่งยอ-ดอนงาม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 500 ม. |  |  | 100,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 65 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายวังเจ้า-ทรายทองหมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 700 ม. | 120,000 งบ อบต. |  |  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 66 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายวังเจ้า-หนองจิกหมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 200,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 67 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายวังเจ้า-บ้านเหนือหมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 280 ม. |  |  | 34,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 68 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายนาใต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,900 ม. |  |  | 350,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 69 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายดอนงาม-เคี่ยมงาม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 800 ม. |  |  | 130,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 70 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายบ้านใต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 3,200 ม. |  | 600,000 งบ อบต. |  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 71 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะซอยนายเกลื้อม หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 800 ม. |  |  | 96,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 72 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายโชตยาภินันท์ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,800 ม. |  |  | 216,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 73 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายประชาภิบาล หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 170,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 74 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายสุทธินันท์ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 300 ม. |  |  | 51,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 75 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายวังเจ้า-บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 120,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 76 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายรัฐพัฒนา-บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. | 120,000 งบ อบต. |  |  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 77 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 120,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 78 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายนาใต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 120,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 79 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายรัตนโกสัย-คลองเรือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 3,000 ม. |  | 360,000 งบ อบต. |  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 80 | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายซอยธรรมชาติ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 200 ม. |  |  | 36,000 งบ อบต. | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตลอดสาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 81 | โครงการติดตั้งสัญญานเตือนริมทางรถไฟ ทุกแห่ง | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งตามทางข้ามทางรถไฟทุกแห่ง |  |  | 100,000 งบ อบต. | ติดตั้งทุกจุด | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 82 | โครงการตัดหญ้าริมถนน | เพื่อให้ริมถนนดูสวยงามถนน | ตัดหญ้าริมถนนทุกสายในตำบล | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | ถนนทุกสายสวยงาม | ริมถนนดูสวยงามถนน | กองช่าง |
| 83 | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนทุกสายในตำบล | เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ถนนทุกสาย ได้รับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงให้สามรถใช้งานได้ปกติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของถนน ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง และการสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 84 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2,4,5,8 | เพื่อให้ราษฎรได้รับฝังข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ | ก่อสร้าง และปรับปรุง จำนวน 4 หมู่บ้าน |  |  | 500,000 งบ อบต. | 4 หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | กองช่าง |
| 85 | โครงการจัดทำผังเมืองตำบลนาใต้ | เพื่อจัดวางระบบผังเมืองให้สวยงาม | ทั้งตำบล | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | จัดวางครบทั้ง 9 หมู่บ้าน | บ้านเมืองจะดูสวยงาม | กองช่าง |
| 86 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1-9 | เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา | เพิ่มกำลังและระบบผลิตน้ำประปาใช้ได้ปกติทุกแห่ง | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 87 | โครงการจัดซื้อ วัสดุ สำหรับกิจการประปา | เพื่อจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกิจการประปา | ให้มีวัสดุเพียงพอ | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 88 | โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สำหรับกิจการประปา | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกิจการประปา | จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 89 | โครงการขยายเขตประปา สายเคี่ยมงาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 1,000 ม. | 120,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 90 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-9 | เพื่อกำลังการผลิตน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-9 | 200,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 91 | โครงการขยายเขตประปา สายซอยอำนวย หมู่ที่ 2 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 500 ม. | 60,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 92 | โครงการขยายเขตประปา สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 1,000 ม. | 120,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 93 | โครงการขยายเขตประปา สายคลองยา-หนองเรียน สวนแยก หมู่ที่ 6 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 250 ม. | 30,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 94 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 250 ม. | 30,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 95 | โครงการขยายเขตประปา สายวังขุนหาญ(ต่อ) หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง | ขยายเขตให้บริการระยะ 500 ม. | 60,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 96 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อกำลังการผลิตน้ำประปาให้ทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบกำหนด | 600,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 | เพื่อกำลังการผลิตน้ำประปาให้ทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบกำหนด | 600,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 | เพื่อกำลังการผลิตน้ำประปาให้ทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบกำหนด | 300,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่5 | เพื่อกำลังการผลิตน้ำประปาให้ทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบกำหนด | 600,000 งบ อบต. |  |  | มีสาธารณูปโภคทั่วถึง | บริการน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนางานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 100 | โครงการ ปรับปรุง ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 และ 9 | เพื่อให้ราษฏรมีสถานที่ออกกำลังกาย | ก่อสร้างลานกีฬาครบทุกหมู่บ้าน |  | 500,000 งบ อบต. |  | ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดโรค | กองช่าง |
| 101 | ปรับปรุง,ต่อเติม อาคารสำนักงาน และอาคารต่างๆในหมู่บ้าน เช่น ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาที่พักริมทาง และที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. | เพื่อปรับปรุง และต่อเติมตามความเหมาะสม | อาคารทุกหลักต้องอยู่ในสภาพดี สวยงาม | 500,000 งบ อบต. |  |  | อาคารทุกหลังอยู่ในสภาพดี | มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ดี และเหมาะสม | กองช่าง |
| 102 | โครงการก่อสร้างที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีสถานที่ลอยกระทงที่มั่นคง แข็งแรง | ก่อสร้างที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๕ |  |  | 300,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วม. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ได้รับการส่งเสริม | สถานที่ลอยกระทงที่มั่นคง แข็งแรง | กองช่าง |
| 103 | โครงการปรับปรุง,ต่อเติม เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 | เพื่อปรับปรุง และต่อเติมตามความเหมาะสม | อาคารทุกหลักต้องอยู่ในสภาพดี สวยงาม | 500,000 งบ อบต. |  |  | อาคารทุกหลังอยู่ในสภาพดี | มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ดี และเหมาะสม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 104 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกรในตำบล | สนับสนุนงบประมาณ | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ | สำนักปลัด |
| 105 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ | เพื่ออบรมให้ความรู้ใช้เป็นอาชีพเสริม | จัดอบรม ทุกปีๆละ 90 คน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ | สำนักปลัด |
| 106 | โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่ออบรมให้ความรู้ใช้เป็นอาชีพเสริม | จัดอบรม ทุกปีๆละ 90 คน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2  แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 107 | โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | จัดอบรม ทุกปีๆละ 90 คน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 108 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรม รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำทุกปี | 40,000. งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วม.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ได้รับการส่งเสริม | สืบสานประเพณี วัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 109 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรม งานลอยกระทง | 40,000 งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วม.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ได้รับการส่งเสริม | สืบสานประเพณี วัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 110 | โครงการจัดกิจกรรมถวาย หมรับวัดใต้ | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรม | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วม.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ได้รับการส่งเสริม | สืบสานประเพณี วัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 111 | โครงการจัดกิจกรรมถวาย หมรับพ่อท่านศรี | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรม | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วม.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ได้รับการส่งเสริม | สืบสานประเพณี วัฒนธรรม | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา  และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 112 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา | จัดการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 113 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 80,000 งบ อบต. | 80,000 งบ อบต. | 80,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 114 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำและประชาชนในตำบลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 115 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างเชิญเข้าร่วมแข่งขัน | เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำและประชาชนในตำบลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 116 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม จัดการแข่งขันก๊ฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม | สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน | สนับสนุนงบประมาณ | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| 117 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ | เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ได้เล่นกีฬา | จัดการแข่งขัน | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| 118 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 | เพื่อส่งเสริมให้และประชาชนในตำบลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์ ออกกำลังกาย |  |  | 50,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 119 | โครงการจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในพื้นที่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมทุกปี และมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม | เด็กได้ร่วมกิจกรรม | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.3  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 120 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ | 6,500,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 6,500,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 6,500,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 121 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ | เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ | ผู้พิการทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ | 900,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 900,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 900,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ผู้พิการได้รับสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 122 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ | 20,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 20,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | 20,000 งบอุดหนุน เฉพาะกิจ | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ผู้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 123 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร. | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ อปพร. | อบรม ปีละ 1 รุ่นๆละ 30 คน | 40,000 งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | 40,000 งบ อบต. | จำนวน อปพร. ที่เข้ารับการอบรม | อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 124 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั่วป้องกัน | เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ แห่งละ 5,000 บาท | 25,000 งบ อบต. | 25,000 งบ อบต. | 25,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด |
| 125 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด |
| 126 | โครงการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลนาใต้ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม | สนับสนุนงบประมาณ | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 127 | โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน | เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการภารกิจของกองทุน | สนับสนุนงบประมาณ | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 128 | โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลนาใต้ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการภารกิจของกองทุน | สนับสนุนงบประมาณ | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 129 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามโครงการ | สนับสนุนงบประมาณ | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 130 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ | เพื่อฝึกอบรมคูณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 131 | โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |
| 132 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆของตนเอง | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆปีละ 1 ครั้ง | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.4  แนวทางการพัฒนาด้านศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 133 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน | จัดจ้างทำอาหารกลางวัน 2 ศูนย์ | 600,000 งบ อุดหนุน | 600,000 งบ อุดหนุน | 600,000 งบ อุดหนุน | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 134 | โครงการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กทุกคนได้วัสดุ และสื่อการเรียนการสอน | จัดซื้อวัสดุ และสื่อการเรียน 2 ศูนย์ | 70,000 งบ อุดหนุน | 70,000 งบ อุดหนุน | 70,000 งบ อุดหนุน | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 135 | โครงการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน งานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ศูนย์ | 14,000 งบ อบต. | 14,000 งบ อบต. | 14,000 งบ อบต. | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 136 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 ศูนย์ | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 137 | โครงการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน | สนับสนุนงบประมาณ 5 โรงเรียน | 1,300,000 งบ อุดหนุน | 1,300,000 งบ อุดหนุน | 1,300,000 งบ อุดหนุน | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน | สำนักปลัด |
| 138 | โครงการจัดซื้อ อาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารเสริมนม | จัดซื้อ 5 โรงเรียน และ 2 ศูนย์เด็กเล็ก | 900,000 งบ อุดหนุน | 900,000 งบ อุดหนุน | 900,000 งบ อุดหนุน | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ | เด็กได้รับประทานอาหารเสริมนม | สำนักปลัด |
| 139 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อให้เด็กเล็กได้ออกไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานที่ | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง2 ศูนย์ | 100,000 งบ อุดหนุน | 100,000 งบ อุดหนุน | 100,000 งบ อุดหนุน | เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ | เด็กเล็กได้ออกไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานที่ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

4.1  แนวทางการพัฒนาด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 140 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จัดเก็บภาษี | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นและบริการเชิงรุก | ทุกปี 9 หมู่บ้าน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | เก็บภาษีได้มากขึ้น | กองคลัง |
| 141 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้มาก | ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | 50,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | เก็บภาษีได้มากขึ้น | กองคลัง |
| 142 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา | เพื่อให้รูถึงข้อมูลพื้นฐาน และสภาพปัญหา | จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | มีข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนา | สำนักปลัด |
| 143 | โครงการอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร สมาชิก ลูกจ้าง และพนักงาน | เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและการปฏิบัติราชการ | ผู้บริหาร สมาชิก ลูกจ้าง และพนักงานwได้รับการอบรม | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | 30,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 144 | โครงการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต. | เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิ์ดังกล่าว | บุคลากรทุกคน | 7,000,000 งบ อบต. | 7,000,000 งบ อบต. | 7,000,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 145 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ใช้งานได้ปกติ | ซ่อมแซมทรัพย์สิน | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 146 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆและวารสาร ปฏิทิน | เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ | จัดทำประชาสัมพันธ์งานต่างๆและวารสาร ปฏิทิน | 150,000 งบ อบต. | 150,000 งบ อบต. | 150,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ประชาชนรับทราบผลการดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 147 | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานจ้าง | 130,000 งบ อบต. | 130,000 งบ อบต. | 130,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | พนังงานจ้างมีหลักประกัน | สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง |
| 148 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว อบต. | เพื่อให้มีวัสดุในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | 500,000 งบ อบต. | 500,000 งบ อบต. | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | วัสดุในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 149 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอบ้านนาเดิม | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | อุดหนุนงบประมาณ | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ป้องกันการทุจริตคอรัปซั่น | สำนักปลัด |
| 150 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต. | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 151 | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ | เพื่อจ่ายสมทบกองทุน | สมทบ 1 เปอร์เซ็น | 170,000 งบ อบต. | 170,000 งบ อบต. | 170,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 152 | โครงการจ่ายค่าสาธารณูปโภค สำนักงาน อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจการประปา | เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ไปรษณีย์ ค่าบริการโทรคมนาคม | จ่ายค่าสาธารณูปโภค | 700,000 งบ อบต. | 700,000 งบ อบต. | 700,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง |
| 153 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ | จัดจ้างเหมาบริการงานที่จำเป็น | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | 60,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง | สำนักปลัด/ กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

4.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 154 | โครงการจัดการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้งซ่อม หรือครบวาระ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | จัดการเลือกตั้ง | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 155 | โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 9 หมู่บ้าน | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | 200,000 งบ อบต. | ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ และส่งเสริมระบบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ การอยู่ดีมีสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 156 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาใต้ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ดำเนินการตามแผนงานกองทุน | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดโรค | สำนักปลัด/กองทุนฯ |
| 157 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของอุบัติ เหตุลดลง | ลดการสูญเสีย | สำนักปลัด |
| 158 | โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม. | 9 กลุ่ม | 125,000 งบ เงินอุดหนุน. | 125,000 งบ เงินอุดหนุน. | 125,000 งบ เงินอุดหนุน. | ร้อยละของประชา กรมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด/กลุ่ม อสม. |
| 159 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กเล็ก รู้จักการป้องกันโรค และลดการระบาดของโรค | ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก ครู ได้รับการอบรม | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | 10,000 งบ อบต. | ร้อยละของอุบัติ เหตุลดลง | ลดการสูญเสีย | สำนักปลัด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 160 | โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักการป้องกันตนเอง | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และวิธีการป้องกัน | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรปลอดโรค | ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดโรค | สำนักปลัด/กองทุนฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.1  แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 161 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อเพิ่มเขตพื้นที่สีเขียว | ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | 20,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวด ล้อม | ประชาชนมีจิตสำนึกรักต้นไม้ | สำนักปลัด |
| 162 | จัดทำแนวเขต ที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า | ทุกแห่ง |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวด ล้อม | ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า | สำนักปลัด |
| 163 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาเอนกประสงค์ ต่างๆ | เพื่อให้สถานที่ต่างดูมีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | ทุกแห่ง |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวด ล้อม | สถานที่ต่างดูมีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | สำนักปลัด |
| 164 | โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ์ | เพื่อเพิ่มปริมาณปลาน้ำจืด | ปล่อยปลาตามแหล่งน้ำต่างๆ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ร้อยละของประชา กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวด ล้อม | เพิ่มปริมาณปลาน้ำจืด | สำนักปลัด |
| 165 | โครงการปรับปรุงสวนป่าชุมชน หมู่ที่ 6 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ | สวนป่าหมู่ที่ 6 |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของประชา กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวด ล้อม | มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.2  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการขยะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 166 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน | เพื่อให้เกิดการจัดการขยะ ในชุมชน | ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1-9 |  |  | 200,000 งบ อบต. | จำนวนหมู่บ้านที่ สะอาดเป็น ระเบียบ | เกิดการจัดการขยะ ในชุมชน | สำนักปลัด |
| 167 | โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย | เพื่อให้เกิดการจัดการขยะ ในชุมชน | จัดซื้อรถเก็บขยะ |  |  | 2,000,000 งบ อบต. | จำนวนหมู่บ้านที่ สะอาดเป็น ระเบียบ | เกิดการจัดการขยะ ในชุมชน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.3  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ตามธรรมชาติ และแก้ปัญหาน้ำท่วม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 168 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมัด หมู่ที่ 1 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 169 | โครงการขุดลอกคลองแหมะ ตอนบน หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ขุดลอก ระยะทาง 1,500 ม. |  |  | 2,000,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 170 | โครงการปรับปรุง ฝายคลองลำพูน หมู่ที่ 5 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ปรับปรุงฝายคลองลำพูน |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 171 | โครงการปรับปรุง ฝายคลองวังแร่ หมู่ที่ 7 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ปรับปรุงฝายคลองลำพูน |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 172 | โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ขุดลอก |  |  | 1,000,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 173 | โครงการท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม |  |  | 800,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 174 | โครงการขุดลอกคลองลำพูน ตอนบน หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ขุดลอก ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 1,200,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 175 | โครงการขุดลอกคลองหนุ่ย หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ขุดลอก ระยะทาง 1,000 ม. |  |  | 1,200,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 176 | โครงการปรับปรุง ฝายคลองหนุ่ย หมู่ที่ 4 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ปรับปรุงฝายคลองหนุ่ย |  |  | 500,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 177 | โครงการท่อเหลี่ยม ซอยธรรมชาติ หมู่ที่ 7 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม |  |  | 800,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 178 | โครงการท่อเหลี่ยม สายนาใต้-คลองยา หมู่ที่ 7 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม |  |  | 800,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 179 | โครงการขุดลอกสระน้ำ ประปา หมู่ที่ 7 | เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง | ขุดลอก |  |  | 300,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | มีน้ำน้ำในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 180 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ชุมชนบ้านหน้องหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตามแบบกำหนด |  |  | 3,000,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 181 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ลงคลองลำพูน หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตามแบบกำหนด |  |  | 300,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.3  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแก้ปัญหาน้ำท่วม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |  |
| 182 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายหนองเรียน-คลองยา หมู่ที่ 7 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตามแบบกำหนด |  |  | 800,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 183 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 | เพื่อระบายน้ำได้สะดวก | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตามแบบกำหนด |  |  | 100,000 งบ อบต. | ร้อยละของแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา | ระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |

ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามกรอบการประสานที่กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และจังหวัด

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | รวม |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านนา-ทุ่งเตา | ๑๙,๙๖๓,๐๐๐ |  |  | ๑๙,๙๖๓,๐๐๐ | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง | ๓,๗๔๘,๐๐๐ |  |  | ๓,๗๔๘,๐๐๐ | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ทรายทอง-คลองยา | ๕๕๐,๐๐๐ |  |  | ๕๕๐,๐๐๐ | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย คลองยา-หนองเรียน | ๓,๙๓๙,๐๐๐ |  |  | ๓,๙๓๙,๐๐๐ | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 5 | โครงการถวายหมรับ วัดบ้านนา(วัดใต้) | 55,000 |  |  | 55,000 | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ห้วยน้ำแดง | 3,760,000 |  |  | 3,760,000 | อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ |  | 32,015,000 |  |  | 32,015,000 |  |

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง และการสาธารณูปโภค 1.3 แนวทางการพัฒนางานก่อสร้าง | 22 15 2 | 13,285,000 3,210,000 1,000,000 | 10 4 1 | 7,650,000 490,000 500,000 | 57 5 1 | 41,393,000 990,000 300,000 | 86 28 4 | 62,323,000 4,690,000 1,800,000 |
| รวม | 39 | 17,495,000 | 15 | 8,640,000 | 63 | 42,683,000 | 117 | 68,813,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 2.2แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 1 | 90,000 30,000 | 3 1 | 90,000 30,000 | 3 1 | 90,000 30,000 | 9 3 | 270,000 90,000 |
| รวม | 4 | 120,000 | 4 | 120,000 | 4 | 120,000 | 12 | 360,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา | 4 7 13 7 | 100,000 320,000 7,765,000 3,014,000 | 4 7 13 7 | 100,000 320,000 7,765,000 3,014,000 | 4 8 13 7 | 100,000 370,000 7,765,000 3,014,000 | 12 22 39 21 | 300,000 1,010,000 23,295,000 9,042,000 |
| รวม | 31 | 11,199,000 | 31 | 11,199,000 | 32 | 11,249,000 | 94 | 36,347,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักบริหารจัดการที่ดี 4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค ในชุมชน | 14 2 | 9,040,000 400,000 | 14 2 | 9,040,000 400,000 | 14 2 | 9,040,000 400,000 | 42 6 | 27,120,000 1,200,000 |
| รวม | 16 | 9,440,000 | 16 | 9,440,000 | 16 | 9,440,000 | 48 | 28,320,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 แนวทางการพัฒนาสุขภาพ การอยู่ดีมีสุข | 5 | 275,000 | 5 | 275,000 | 5 | 275,000 | 15 | 825,000 |
| รวม | 5 | 275,000 | 5 | 275,000 | 5 | 275,000 | 15 | 825,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 6.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการขยะ 6.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแก้ปัญหาน้ำท่วม | 2 - - | 20,000 | 2 - - | 20,000 | 5 2 16 | 320,000 2,200,000 14,300,000 | 9 2 16 | 360,000 2,200,000 14,300,000 |
| รวม | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | 23 | 16,820,000 | 27 | 16,860,000 |
| รวมทั้งหมด | 97 | 38,549,000 | 73 | 29,694,000 | 143 | 80,587,000 | 313 | 148,830,000 |

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา